ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программ сельского поселения «Поселок Сидима» муниципального района имени Лазо Хабаровского края за первое полугодие 2023 год

       В 2021 году администрацией сельского поселения «Поселок Сидима» муниципального района имени Лазо Хабаровского края утверждена и муниципальная целевая программы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения «Поселок Сидима»  муниципального района имени Лазо Хабаровского края на 2022-2024 годы» 
       Доклад о ходе реализации и оценки эффективности второго  этапа муниципальной программы сельского поселения «Поселок Сидима» муниципального района имени Лазо Хабаровского края составлен в соответствии с Порядком принятия решения по разработке муниципальных программ сельского поселения «Поселок Сидима» муниципального района имени Лазо Хабаровского края, утвержденного постановлением администрации сельского поселения «Поселок Сидима» муниципального района имени Лазо Хабаровского края от 09.09.2015г. № 54-па (далее – Порядок), на основании отчетов о реализации муниципальных программ и информации о расходах бюджета сельского поселения «Поселок Сидима» на реализацию программ.
       На финансирование мероприятий в рамках реализации муниципальной программы сельского поселения «Поселок Сидима» муниципального района имени Лазо Хабаровского края было запланировано 3052,0 тыс. руб.,.
2 этап-2023год  запланировано 1008,20тыс.руб
 Фактический объем финансирования за первое полугодие 2023 года составил 340,15 тыс. руб (33,74%) от средств, предусмотренными  муниципальными программами),
       Реализация мероприятий в 2023году проводилась в рамках муниципальной программы:
1. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения «Поселок Сидима» муниципального района имени Лазо Хабаровского края
Объем финансирования в рамках программы составил
1008,20 тыс. руб., в том числе из местного бюджета – 1008,20 тыс. руб. 
За первое полугодие 340,15 тыс.руб
Денежные средства были направлены на выполнение мероприятий на реконструкцию, капитальный ремонт уличного освещения, очистка дорог от снежного наката
мероприятия;
1. Отсыпка автомобильной дороги  
2. Грейдирование автомобильных дорог 
3. Вырубка кустарников 
4. Восстановление гравийного покрытия автомобильных дорог
Запланированы на второе полугодие.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы за первое полугодие 2023 года в финансовых показателях  составила 33,74%. На  реализацию мероприятий Программы было запланировано 1008,30 тыс. руб., исполнение составило 340,153 тыс. руб. 
Анализ реализации Программы показал, что  программные цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  достигнуты,  эффективность реализации        программы  признана средней.
    	

